Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет комп’ютерних наук.	Кафедра програмної інженерії
Спеціальність Програмна інженерія
	ЗАТВЕРДЖУЮ: / “____”________2013р / __________ В.о.зав. кафедри, проф. З.В.Дудар

ЗАВДАННЯ
НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТОВІ
Горемикіну Ігорю Дмитровичу
Тема проекту (роботи) комп’ютерна програма «Програмнє забезпечення для підтримки логістичних бузнес-процесів підприємства з використання засобів Business Intelligence»
 затверджена наказом по університету №_589_ від «_17_» _травня_ 2013 р.
1. Термін здачі студентом закінченої роботи «20» червня 2013 р.
2. Вихідні дані до проекту (роботи): Використовувати ОС Windows, середовище розробки Microsoft Visual Studio 2012
3. Зміст пояснювальної записки Вступ, аналіз предметної області та постановка задачі, аналіз засобів Business Intelligence, використання технології OLAP для багатовимірного експрес-аналізу даних, опис програмної реалізації, висновки, перелік посилань, додатки
4. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Діаграма варіантів використання, діаграма діяльності, структура бази даних, інтерфейс програмної системи, результати тестування програмної системи, заходи безпеки життєдіяльності, слайди презентації.

Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються
Розділ	Консультант	Підпис, дата
		Завдання видав	Завдання прийняв
Спецчастина	Козополянська Г.О.
Охорона праці	Фролов А.В.

Календарний план

Но-мер	Назва етапів бакалаврської роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Аналіз предметної області і постановка задачі	15.12.12 – 31.01.13	виконано
2	Проектування системи та UML моделювання	01.02.13 – 26.03.13	виконано
3	Розробка архітектури програмної системи та створення бази даних	27.03.13 – 11.04.13	виконано
4	Створення коду програми	12.04.13 – 10.05.13	виконано
5	Підготовка пояснювальної записки	11.05.13 – 24.05.13	виконано
6	Охорона праці	20.04.13 – 31.05.13	виконано
7	Підготовка презентації та доповіді	25.05.13 – 14.06.13	виконано
8	Попередній захист	15.06.13	виконано
9	Нормоконтроль, рецензування	18.06.13	виконано
10	Занесення диплома в електронний архів	18.06.13	виконано
11	Допуск до захисту у зав. кафедри	20.06.13	виконано

Дата видачі завдання “______”______________2013 р.

Керівник. ас. ______________	Козополянська Г.О.

Завдання прийняв до виконання ______________	Горемикін І.Д.